Fachstelle Gesundheitsförderung, Hofgraben 5, 7001 Chur gesundheitsförderung.gr.ch 081 257 64 00, gf@san.gr.ch

# Leitfaden: 5 Schritte zur bewegungsfreundlichen Schulumgebung Die Fachstelle Gesundheitsförderung möchte Schulen und Kindergärten in Graubünden unterstützen ihre Pausenplätze zu optimieren oder zu erneuern. Der Leitfaden «5 Schritte zur bewegungsfreundlichen Schulumgebung» zeigt einen möglichen Weg auf, wie dieser Prozess erfolgreich gestaltet werden kann. Die Fachstelle Gesundheitsförderung kann die Schritte 1 bis 3 aktiv begleiten. Mit einer Vereinbarung werden die Eckdaten erfasst und die Leistungen aufgelistet. Die Schule muss mit einer Arbeitsgruppe den Prozess aktiv begleiten und die gewünschten Unterlagen einreichen. Nach der Kick-off Sitzung und Bedürfnisanalyse folgt eine Begehung vor Ort zusammen mit einer Fachperson aus der Raumplanung, die eine Konzeptskizze mit Budgetvorschlag ausarbeitet. Ab dem Schritt 4 geht es um die Umsetzung mit Budgeteinabe und Baubewilligung.

- Schritt: Start

Telefon- / E-Mailauskunft

Vereinbarung und Leitfaden erläutern

Unterzeichnung der Vereinbarung

Kick-off Sitzung mit Arbeitsgruppe

Partizipation: Bedürfnisanalyse der Schülerschaft

- Schritt: Konzept

Katasterpläne (Massstab 1:100 oder 1:200) zur Verfügung stellen

Begehung vor Ort mit Arbeitsgruppe (z.B. Schulleitung, Lehrperson, Hausdienst, Gemeinderat, Eltern, Vereine)

Grobkonzept, Konzeptskizze, Umsetzungsideen

Budgetvorschlag, ev.Etappierung

- Schritt: Konkretisierung

Sichtung der Skizze vor Ort mit der Arbeitsgruppe

Diskussion

Anpassung der Projektskizze

- Schritt: Umsetzung

Finanzierung, Budgeteingabe

Auftragsvergabe

Bewilligung

Mitarbeit Werkhof / Freiwilligenarbeit

Beteiligung/Begleitung Schule

- Schritt: Inbetriebnahme

Korrekturen, Anpassungen

Sicherheit

Benutzungsregeln, Schulordnung, Pausenaufsicht

Pflege- und Unterhaltsplan, Rollenklärung

Einweihungsfest / Öffentlichkeitsarbeit

## Abklärungen im Vorfeld

Damit der ganze Prozess zielführend und gewinnbringend ist, empfiehlt die Fachstelle Gesundheitsförderung dringend eine Bedürfnisanalyse im Rahmen eines partizipativen Prozesses durchzuführen. Im Sinne eines effizienten Vorgehens sind hier weitere Punkte, welche die Arbeitsgruppe vorgängig überlegen und diskutieren sollte.

| Zielgruppe | ☐ Kindergarten ☐ Primarstufe | ☐ Sek I ☐ Sek II |
| --- | --- | --- |
| Umgebung | ☐ Wald ☐ Wasser ☐ Hügel ☐ Hartplatz | ☐ Hecken ☐ Spielwiese ☐ Steine ☐ Spielgeräte |
| Welche Aktivitäten sollen die Schülerinnen und Schüler ausführen können? | ☐ Springen ☐ Klettern ☐ Verstecken ☐ Spielen | ☐ Lernen, Beobachten ☐ Entspannen ☐ Natur erleben ☐ Anderes: Text eingeben |
| Wie wird der partizipative Prozess durchgeführt? | ☐ Umfrage ☐ Zeichnungen | ☐ Klassenrat ☐ Andere: |
| Welche finanziellen Mittel können verwendet werden? |  | Text eingeben |
| Wann soll der Pausenplatz fertig sein? |  | Text eingeben |

| Ihr Kontakt Romana Keller Projektleitung Gesundheitsförderung und Prävention +41 81 257 64 05, Romana.Keller@san.gr.ch |  |  |
| --- | --- | --- |
| V01/2025 |  |  |
| Mit Unterstützung von | Partner |  |