Servizio specializzato per la promozione della salute, Hofgraben 5, 7001 Coira gesundheitsförderung.gr.ch 081 257 64 00, gf@san.gr.ch

# Linee guida: 5 passi verso un'area scolastica che favorisce il movimento Il Servizio specializzato per la promozione della salute desidera sostenere le scuole e le scuole dell'infanzia dei Grigioni nell'ottimizzazione o nel rinnovo dei piazzali pausa. Le linee guida «5 passi verso un'area scolastica che favorisce il movimento» illustrano un possibile modo di attuare con successo questo processo. Il Servizio specializzato per la promozione della salute può seguire attivamente i passi da 1 a 3. In un accordo vengono fissati i dati fondamentali ed elencate le prestazioni. La scuola deve seguire attivamente il processo con un gruppo di lavoro e inoltrare la documentazione richiesta. Dopo la riunione d'avvio e l'analisi delle esigenze viene svolto un sopralluogo insieme a uno specialista della pianificazione del territorio, il quale elabora uno schizzo dell'idea con proposta di preventivo. Dal passo 4 in poi viene trattata l'attuazione con presentazione del preventivo e richiesta della licenza edilizia.

- Passo 1: inizio

informazioni telefoniche / via e-mail

spiegazione dell'accordo e delle linee guida

sottoscrizione dell'accordo

riunione d'avvio con il gruppo di lavoro

partecipazione: analisi delle esigenze delle allieve e degli allievi

- Passo 2: idea

messa a disposizione dei piani catastali (scala 1:100 o 1:200)

sopralluogo con il gruppo di lavoro (ad es. direzione scolastica, insegnante, custode, consiglio comunale, genitori, associazioni)

piano di massima, schizzo dell'idea, idee di attuazione

proposta di preventivo, ev. realizzazione a tappe

- Passo 3: concretizzazione

sopralluogo con il gruppo di lavoro / spiegazione dello schizzo

discussione

adeguamento della bozza di progetto

- Passo 4: attuazione

finanziamento, presentazione del preventivo

aggiudicazione dei lavori

autorizzazione

collaborazione ufficio tecnico / volontari

partecipazione/accompagnamento da parte della scuola

- Passo 5: messa in esercizio

correzioni, adeguamenti

sicurezza

regole d'utilizzazione, regolamento scolastico, sorveglianza durante le pause

piano di cura e di manutenzione, determinazione dei ruoli

festa d'inaugurazione / pubbliche relazioni

## Accertamenti preliminari

Affinché l'intero processo sia efficace e proficuo, il Servizio specializzato per la promozione della salute raccomanda vivamente di svolgere un'analisi delle esigenze nel quadro di un processo partecipativo. Nell'interesse di una procedura efficiente, qui sono elencati altri punti su cui il gruppo di lavoro dovrebbe riflettere e discutere in precedenza.

| Destinatari | ☐ scuola dell'infanzia ☐ grado elementare | ☐ scuola secondaria I ☐ scuola secondaria II |
| --- | --- | --- |
| Area circostante | ☐ bosco ☐ acqua ☐ collina ☐ campo duro | ☐ siepe ☐ parco giochi ☐ rocce ☐ attrezzature da gioco |
| Quali attività devono poter svolgere le allieve e gli allievi? | ☐ saltare ☐ arrampicarsi ☐ nascondersi ☐ giocare | ☐ imparare, osservare ☐ rilassarsi ☐ vivere la natura ☐ altro: Inserire testo |
| Come si svolge il processo partecipativo? | ☐ sondaggio ☐ disegni | ☐ consiglio di classe ☐ altro: |
| Quali mezzi finanziari possono essere impiegati? |  | Inserire testo |
| Quando il piazzale pausa dovrà essere pronto all'uso? |  | Inserire testo |

| Il vostro contatto Romana Keller Responsabile di progetto Promozione della salute e prevenzione +41 81 257 64 05, Romana.Keller@san.gr.ch |  |  |
| --- | --- | --- |
| V01/2025 |  |  |
| Con il sostegno di | Partner |  |